TicketIA — Evidencias del Sprint 1

Pruebas automatizadas, defectos corregidos, capturas de la aplicación y modelo de datos

Jade Vásquez · Kiara Isuiza · David Navarro  |  Docente guía: Fabián Álvarez Montenegro

Capstone (PT4614) · Ingeniería en Informática · Duoc UC, Sede Maipú

Sprint 1: 28 de septiembre – 11 de octubre de 2026

# 1. Resumen

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Historias del sprint | 5 (HU-01, HU-02, HU-03, HU-21 y HU-04), 21 puntos |
| Criterios de aceptación verificados | 15 de 15 |
| Pruebas automatizadas | 79 (11 de HU-01, 9 de HU-02, 17 de HU-03, 10 de HU-21 y 32 de HU-04) |
| Primera ejecución | 66 aprobadas y 13 fallidas, que revelaron 6 defectos |
| Ejecución final | 79 aprobadas, 0 fallidas (82 segundos) |
| Cobertura de código | 71 % (meta del proyecto: ≥ 70 %) |
| Base de datos de las pruebas | PostgreSQL 16 real, separada de la de desarrollo |

# 2. Entorno de ejecución

| Componente | Versión |
| --- | --- |
| Sistema de base de datos | PostgreSQL 16 |
| Lenguaje | Python 3.12.3 |
| Framework web | Flask 3.1.3 (Werkzeug 3.1.3) |
| Conector | psycopg2 2.9.10 |
| Pruebas | pytest 9.1.1 y pytest-cov 7.1.0 |
| Navegador para las capturas | Chromium sin interfaz (HeadlessChrome 153) |

# 3. Estrategia de pruebas

Cada criterio de aceptación del backlog se tradujo en una o más pruebas, que se identifican con el criterio en su nombre (por ejemplo test_ca3_… verifica el CA3). Las pruebas llaman a la aplicación real (cliente de Flask) y comprueban el resultado tanto en la respuesta como en la base de datos. Antes de cada prueba se elimina y recrea el esquema, de modo que cada una parte de un estado conocido.

| Archivo | Historia | Pruebas |
| --- | --- | --- |
| tests/test_hu01_login.py | HU-01 | 11 |
| tests/test_hu02_logout.py | HU-02 | 9 |
| tests/test_hu03_usuarios.py | HU-03 | 17 |
| tests/test_hu21_categorias.py | HU-21 | 10 |
| tests/test_hu04_crear_ticket.py | HU-04 | 32 |

# 4. Resultados

## 4.1 Dos ejecuciones: antes y después de corregir

| Ejecución | Pruebas | Aprobadas | Fallidas | Archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (antes de corregir) | 79 | 66 | 13 | reports/ejecucion1_con_fallas.txt |
| 2 (final) | 79 | 79 | 0 | reports/ejecucion2_final.txt |

## 4.2 Resultado por criterio de aceptación

| Historia | Criterio | Pruebas | Fallas en ejecución 1 | Fallas en ejecución 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | CA1 | 4 | 0 | 0 |
| HU-01 | CA2 | 5 | 0 | 0 |
| HU-01 | CA3 | 1 | 0 | 0 |
| HU-01 | Adicionales | 1 | 0 | 0 |
| HU-02 | CA1 | 1 | 0 | 0 |
| HU-02 | CA2 | 5 | 0 | 0 |
| HU-02 | CA3 | 3 | 0 | 0 |
| HU-03 | CA1 | 8 | 0 | 0 |
| HU-03 | CA2 | 3 | 1 | 0 |
| HU-03 | CA3 | 4 | 2 | 0 |
| HU-03 | Adicionales | 2 | 0 | 0 |
| HU-21 | CA1 | 1 | 0 | 0 |
| HU-21 | CA2 | 3 | 0 | 0 |
| HU-21 | CA3 | 5 | 2 | 0 |
| HU-21 | Adicionales | 1 | 0 | 0 |
| HU-04 | CA1 | 4 | 0 | 0 |
| HU-04 | CA2 | 14 | 1 | 0 |
| HU-04 | CA3 | 12 | 7 | 0 |
| HU-04 | Adicionales | 2 | 0 | 0 |

# 5. Defectos encontrados y corregidos

Las pruebas fallidas de la primera ejecución correspondían a incumplimientos reales de criterios de aceptación. Cada uno se corrigió en el código y su prueba pasó a verde.

| N.º | Historia | Defecto | Corrección | Pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | HU-03 CA3 | No existía la función para modificar el rol de un usuario. | Nueva ruta /admin/usuarios/<id>/rol y selector de rol en la pantalla de usuarios. | 1 prueba de CA3 |
| D2 | HU-03 CA2 y CA3 | Los permisos dependían del rol guardado al iniciar sesión: un cambio de rol o una cuenta deshabilitada no tenían efecto en sesiones abiertas. | La sesión se sincroniza con la base de datos en cada solicitud (nuevo rol vigente al instante; cuenta deshabilitada pierde el acceso). | 2 pruebas (1 de CA2 y 1 de CA3) |
| D3 | HU-04 CA3 | Un adjunto con tipo no permitido se ignoraba en silencio y el ticket se creaba igual. | Los adjuntos se validan antes de crear el ticket; se informa el archivo y los tipos permitidos. | 6 pruebas de CA3 |
| D4 | HU-04 CA2 | Un archivo de exactamente 10 MB era rechazado: el límite se aplicaba al total de la solicitud. | El límite de 10 MB se aplica por archivo; el tope total de la solicitud sube a 25 MB. | 1 prueba de CA2 |
| D5 | HU-04 CA3 | Un envío demasiado grande mostraba una pantalla de error técnico (413). | Manejador de error que muestra un mensaje claro y vuelve al formulario. | 1 prueba de CA3 |
| D6 | HU-21 CA3 | Se podía crear una categoría duplicada cambiando mayúsculas ("hardware" y "Hardware"). | La verificación de duplicados no distingue mayúsculas ni espacios sobrantes. | 2 pruebas de CA3 |

# 6. Cobertura de código

| Módulo | Sentencias | Sin cubrir | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| app.py (rutas y reglas de negocio) | 549 | 178 | 68 % |
| database.py (acceso a datos) | 68 | 5 | 93 % |
| ai_classifier.py (clasificador) | 40 | 5 | 88 % |
| Total | 657 | 188 | 71 % |

Las líneas sin cubrir corresponden sobre todo a funciones de historias de sprints posteriores (comentarios, evaluación, asignación de técnicos, dashboard y reapertura), que se probarán en los Sprints 2 a 4. El reporte navegable está en reports/cobertura_html/index.html.

# 7. Extracto de la salida de pytest

$ pytest -v --cov=app --cov=database --cov=ai_classifier platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1 · collected 79 items tests/test_hu01_login.py ............ 11 passed tests/test_hu02_logout.py ........... 9 passed tests/test_hu03_usuarios.py ......... 17 passed tests/test_hu04_crear_ticket.py ..... 32 passed tests/test_hu21_categorias.py ....... 10 passed Name Stmts Miss Cover ai_classifier.py 40 5 88% app.py 549 178 68% database.py 68 5 93% TOTAL 657 188 71% ======================== 79 passed in 82.39s (0:01:22) ========================

Las 13 pruebas que fallaron en la primera ejecución (se conservan en reports/ejecucion1_con_fallas.txt):

- HU-03 CA2 · test_ca2_deshabilitar_cierra_tambien_la_sesion_ya_abierta

- HU-03 CA3 · test_ca3_modificar_rol_actualiza_la_base_de_datos

- HU-03 CA3 · test_ca3_los_permisos_efectivos_cambian_con_el_nuevo_rol

- HU-04 CA2 · test_ca2_archivo_de_exactamente_10_mb_se_acepta

- HU-04 CA3 · test_ca3_archivo_con_extension_no_permitida_no_crea_ticket[virus.exe]

- HU-04 CA3 · test_ca3_archivo_con_extension_no_permitida_no_crea_ticket[script.sh]

- HU-04 CA3 · test_ca3_archivo_con_extension_no_permitida_no_crea_ticket[pagina.html]

- HU-04 CA3 · test_ca3_archivo_con_extension_no_permitida_no_crea_ticket[sin_extension]

- HU-04 CA3 · test_ca3_archivo_de_mas_de_10_mb_no_crea_ticket

- HU-04 CA3 · test_ca3_un_adjunto_invalido_cancela_todo_el_envio

- HU-04 CA3 · test_ca3_envio_demasiado_grande_se_rechaza_con_mensaje

- HU-21 CA3 · test_ca3_categoria_duplicada_se_rechaza[hardware]

- test_ca3_categoria_duplicada_se_rechaza[  HARDWARE  ] HU-21 CA3

# 8. Capturas de la aplicación en funcionamiento

Las capturas se tomaron el 11 de octubre de 2026 sobre la aplicación real (Flask) conectada a PostgreSQL, recorriendo cada historia del sprint.

Figura 1

Pantalla de inicio de sesión (HU-01).

Figura 2

Credenciales incorrectas: acceso rechazado con mensaje genérico (HU-01 CA2).

Figura 3

Inicio de sesión del administrador: panel de su rol (HU-01 CA1).

Figura 4

Gestión de usuarios con selector de rol (HU-03).

Figura 5

Usuario creado por el administrador (HU-03 CA1).

Figura 6

Rol del usuario modificado a Técnico (HU-03 CA3).

Figura 7

Usuario deshabilitado por el administrador (HU-03 CA2).

Figura 8

La cuenta deshabilitada no puede iniciar sesión (HU-01 CA3 y HU-03 CA2).

Figura 9

Categoría creada y disponible (HU-21 CA1).

Figura 10

Categoría duplicada rechazada con mensaje (HU-21 CA3).

Figura 11

Categoría desactivada: queda inactiva sin eliminarse (HU-21 CA2).

Figura 12

Sesión cerrada: redirección al inicio de sesión (HU-02 CA1).

Figura 13

Ruta protegida tras cerrar sesión: se solicita autenticación (HU-02 CA2).

Figura 14

Inicio de sesión del funcionario: panel de su rol (HU-01 CA1).

Figura 15

Formulario de nueva solicitud de soporte (HU-04).

Figura 16

Campos obligatorios faltantes: no se crea el ticket y se informa (HU-04 CA3).

Figura 17

Ticket creado en estado Pendiente, con adjunto e historial (HU-04 CA1 y CA2).

Figura 18

Adjunto con tipo no permitido: se rechaza y no se crea el ticket (HU-04 CA3).

Figura 19

Lista Mis solicitudes con el ticket creado (HU-04 CA1).

# 9. Modelo de datos (diagrama entidad-relación)

El diagrama se generó leyendo directamente el esquema de la base de datos PostgreSQL (script docs/generar_diagrama_er.py), de modo que coincide con lo implementado. Tiene 7 tablas, 9 claves foráneas, 4 restricciones CHECK y 5 índices. Los campos resaltados en amarillo se agregaron después de la Fase 1 para cubrir HU-19 (solución técnica), HU-20 (reapertura) y HU-21 (categorías administrables).

Figura 20

Diagrama entidad-relación de TicketIA generado desde PostgreSQL.

# 10. Cómo reproducir las pruebas

- Tener PostgreSQL en marcha (con Docker: docker compose up -d db).

- Instalar dependencias: pip install -r requirements.txt -r requirements-dev.txt

- Ejecutar: pytest -v   ·   con cobertura: pytest --cov=app --cov=database --cov=ai_classifier --cov-report=term-missing

- Una sola historia: pytest -m hu03 (marcas: hu01, hu02, hu03, hu04, hu21)

Las pruebas usan la base ticketia_test, que se crea sola si no existe.