|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta el momento hemos cumplido las actividades dentro de los plazos definidos. La planificación mediante Scrumban, el uso de Jira, la priorización de historias de usuario y la claridad de los roles han facilitado el avance. En el Sprint 1 comprometimos 21 puntos y cerramos HU-01, HU-02, HU-03, HU-21 y HU-04, validando sus criterios de aceptación con pruebas automatizadas sobre Flask y PostgreSQL. El resultado fue de 79 pruebas aprobadas, 71 % de cobertura y seis defectos corregidos. La principal dificultad ha sido comprobar que una funcionalidad aparentemente terminada puede presentar errores al someterla a pruebas sistemáticas. Por eso, para los siguientes sprints queremos integrar las pruebas durante el desarrollo y no dejarlas solamente para el cierre.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades comunicándolas oportunamente al equipo y revisando si corresponden a problemas de implementación, criterios de aceptación o dependencias entre historias. En mi rol de Programador/QA he trabajado principalmente en HU-01, HU-02 y HU-04, transformando sus criterios de aceptación en pruebas funcionales y automatizadas con pytest. Esta metodología permitió detectar problemas en control de acceso, validaciones y manejo de archivos adjuntos. Para los próximos sprints planeo incorporar las pruebas desde el inicio de cada historia, coordinar las correcciones con el responsable técnico y seguir fortaleciendo mis conocimientos de Flask, PostgreSQL, integración y Docker para aportar con mayor autonomía.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento evalúo mi trabajo de manera positiva. He cumplido con las responsabilidades asignadas y participé directamente en la validación de HU-01, HU-02 y HU-04, equivalentes a 11 puntos de esfuerzo. Desarrollé y ejecuté 11 pruebas para login, 9 para cierre de sesión y 32 para creación de tickets, verificando tanto la respuesta de la aplicación como su comportamiento sobre la base de datos. Destaco haber aplicado QA de forma técnica y basada en criterios de aceptación, lo que permitió detectar defectos reales antes del cierre. Como mejora, necesito aumentar mi iniciativa, anticipar riesgos, proponer casos de prueba adicionales y profundizar mis conocimientos de backend e integración para no limitar mi aporte únicamente a la etapa de validación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es mantener el mismo nivel de calidad a medida que aumente la complejidad del proyecto. Los próximos sprints incorporarán más etapas del ciclo de vida de los tickets, dashboard y clasificación automática, por lo que existirán mayores dependencias entre frontend, backend, base de datos y reglas de negocio. También me interesa asegurar una distribución de esfuerzo realista. El backlog tiene cerca de 80 puntos para cuatro sprints, pero no debería dividirse solo matemáticamente: también deben considerarse dependencias y riesgo técnico. Mi pregunta al docente sería qué criterio recomienda priorizar cuando debemos equilibrar capacidad estimada, dependencias funcionales y complejidad técnica dentro de un sprint.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no considero necesario redistribuir de forma importante las responsabilidades, porque la carga ha sido equilibrada. En el Sprint 1 asumí HU-01, HU-02 y HU-04 con 11 puntos, mientras Kiara quedó a cargo de HU-03 y HU-21 con 10 puntos; Jade mantuvo la priorización y seguimiento como Product Owner. De todas formas, la distribución debe revisarse al inicio de cada sprint según la complejidad de las historias. Además de desarrollo y QA, surgirán tareas transversales como pruebas de integración, cobertura, documentación de evidencias, actualización de Jira y despliegue con Docker, por lo que es importante asignarlas explícitamente para mantener la trazabilidad del trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo grupal porque existe una división clara de responsabilidades y revisión conjunta de los resultados. Jade se enfoca en la priorización y seguimiento, Kiara en coordinación y backend, y yo en desarrollo, integración y QA. En el Sprint 1 esta organización permitió cerrar cinco historias por 21 puntos y validarlas con 79 pruebas automatizadas y 71 % de cobertura. Como mejora, debemos mantener una coordinación más continua durante cada sprint: actualizar Jira mientras avanza el trabajo, desarrollar pruebas junto con cada historia, realizar commits frecuentes y comunicar tempranamente dependencias o impedimentos. También considero importante utilizar la retrospectiva para convertir los problemas detectados en acciones concretas de mejora para el siguiente sprint.